ABSTRAK

ANALISIS PERAN PENYEDIA JASA DALAM PENINGKATAN CONSTRUCTABILITY PADA PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DI BANTEN, DKI JAKARTA, DAN JAWA BARAT

Oleh

HENDRI ARIFIN MAJID No. Mahasiswa : 327171018

(Program Studi Magister Teknik Sipil)

Industri jasa konstruksi merupakan salah satu industri yang memiliki persaingan yang ketat. Pekerjaan jasa konstruksi bersifat kompleks, unik, sekaligus memiliki risiko bisnis dalam waktu yang bersamaan, dalam hal ini penyedia jasa bersaing semurah mungkin dari segi harga tapi perusahaan juga harus memiliki peluang laba. Indonesia sebagai negara berkembang yang terus membangun infrastruktur tentunya memiliki intensitas pekerjaan infrastruktur yang tinggi khususnya dibidang jalan, tingginya intensitas pekerjaan jalan ini juga terjadi pada Provinsi Banten, DKI Jakarta dan  Jawa Barat  yang membuat  penyedia jasa seringkali menemukan hambatan-hambatan pada pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor seperti perencanaan yang sudah lama sehingga sudah kurang relevan, traffic pada jalan yang dikerjakan intensitasnya sangat padat, jalan yang akan dikerjakan merupakan jalan satu-satunya sehingga tidak dapat ditutup untuk jangka waktu yang lama, sampai dengan masalah sosial yang berkaitan dengan dampak terhadap warga sekitar. Hambatan-hambatan tersebut membuat penyedia jasa haruslah sigap dalam menghadapinya, serta berperan aktif untuk mencari solusi penyelesian masalah tersebut.

Constructability pada dasarnya merupakan jembatan antara perencana dengan pelaksana, constructability bisa diterapkan oleh penyedia jasa pada saat pelaksanaan pekerjaan, karena desain yang tidak memperhitungkan aspek teknis dan faktor-faktor lapangan akan sangat menghambat pelaksanaannya hal ini bisa dilakukan jika penyedia jasa memiliki kriteria-kriteria seperti pengalaman dan pengetahuan serta dukungan dari berbagai pihak terkait, maka keberhasilan suatu pelaksanaan konstruksi menjadi tanggung jawab penyedia jasa.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran penyedia jasa  dalam peningkatan constructability khususnya unntuk daerah Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang

digunakan adalah metode survey dengan penyebaran kuesioner kepada seluruh stake holder yang terlibat pada proyek-proyek pekerjaan jalan di Banten, DKI Jakarta  dan  Jawa  Barat,  metode  analisis  yang  digunakan  adalah  korelasi  dan regresi linier untuk menentukan variabel yang paling mempengaruhi peningkatan constructability pada pekerjaan jalan.

Hasil penelitian didapatkan adalah peran penyedia jasa khususnya didalam peningkatan constructability sudah memadai melalui analisis korelasi didapatkan

19 variabel bebas yang memiliki hubungan korelasi yang kuat terhadap variabel terikat, dengan empat variabel yang pengaruhnya paling kuat yang menunjukkan bahwa konsep dari constructability sudah familiar di dunia konstruksi yang membuat persepsi responden terhadap penyedia jasa dalam peningkatan constructability sudah memadai, sehingga dianggap penyedia jasa sudah dapat melaksanakan constructability pada pekerjaan peningkatan jalan dengan baik.

Kata kunci : Constructability, peningkatan jalan